Plan Comercial y de Mercadeo

Pasarela de Pagos Cripto → COP para comercios en Colombia

Cómo conseguimos comercios, cómo activamos pagadores y cómo se mide todo. Documento vivo: se ajusta con los aprendizajes de cada fase.

Versión 1.0 — Documento de trabajo · Confidencial

# 1. La estrategia en una frase

Vender al comercio “ventas que hoy pierde” (no “cripto”), concentrados en una zona geográfica, con onboarding en persona, mientras el directorio de comercios activa a la comunidad cripto como imán de demanda.

Es un mercado de dos lados: el comercio paga, el pagador atrae. La secuencia correcta es comercios primero (oferta), pagadores después (demanda) — un pagador sin dónde gastar se va; un comercio sin pagadores solo espera.

# 2. Segmentación

## Lado A — El comercio (nuestro cliente)

Segmento primario (piloto y primer año): comercios urbanos pequeños y medianos con clientela joven/digital, ticket entre $20.000 y $500.000 COP, en una zona concentrada (Bogotá: Chapinero/Zona T, Unilago; o Medellín: El Poblado/Laureles).

| Vertical | Por qué |
| --- | --- |
| Tiendas de tecnología y celulares | Clientela cripto natural; ticket medio-alto |
| Barberías y estética | Frecuencia alta, clientela joven, decisión del dueño en el local |
| Gastronomía joven (cafés, restaurantes de zona) | Turistas y nómadas digitales con cripto y sin pesos |
| Gimnasios y estudios | Pagos recurrentes, comunidad fiel |
| Freelancers y servicios digitales | Ya viven en internet; adopción inmediata |

Anti-segmento (evitar al inicio): grandes superficies y negocios de margen mínimo/volumen masivo (supermercados) — ciclos de venta largos y sensibilidad extrema al costo por transacción.

## Lado B — El pagador (nuestro usuario, no paga)

- Usuario cripto colombiano (~6 millones según CCCE/Vurelo): mayoría con saldo en Binance, creciente uso de stablecoins.

- Receptores de remesas por rieles cripto.

- Turistas y nómadas digitales (especialmente Medellín).

# 3. Propuesta de valor y guiones

## Pitch al comercio (60 segundos, en persona)

“Hay millones de colombianos con plata en Binance que no tienen cómo gastarla en tiendas. Con esto usted les cobra escaneando un QR — o mandando un link por WhatsApp — y recibe pesos en su cuenta, igual que con un datáfono. Usted nunca toca criptomonedas, no asume ningún riesgo de que suban o bajen, y le cuesta lo mismo o menos que la tarjeta. Yo se lo instalo hoy, el primer mes es gratis, y además lo pongo en el directorio donde la comunidad cripto busca dónde gastar.”

## Manejo de objeciones frecuentes

| Objeción | Respuesta |
| --- | --- |
| “Eso de cripto es riesgoso/ilegal” | “Usted nunca toca cripto. Recibe pesos de un proveedor regulado, con soporte y comprobante. Es un medio de pago más, como Nequi o la tarjeta.” |
| “¿Y los impuestos?” | “Para usted es una venta normal en pesos, con su comprobante. El dashboard le entrega el reporte listo para su contador.” |
| “Nadie me va a pagar así” | “Por eso el primer mes es gratis: probamos sin riesgo. Y lo publicamos en el directorio para traerle justamente a esos clientes.” |
| “No tengo tiempo de aprender” | “Son 10 minutos de instalación y cobrar es digitar el monto y mostrar el QR. Se lo dejo funcionando hoy mismo.” |

## Mensaje al pagador (marketing, no venta)

“Deja de hacer P2P para poder gastar tu cripto. Paga directo, en segundos, en estos comercios.” + mapa/directorio.

# 4. Precio

| Concepto | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Comisión por transacción | 2.0 – 2.5% | Comparable o menor a datáfono (2–4%) |
| Primer mes | Gratis | Elimina el riesgo de probar; llena el piloto |
| Instalación “cobro digital completo” | Tarifa única (definir) | Pasarela tradicional + la nuestra; ingreso desde el día uno |
| Dashboard básico | Incluido | Reportes premium: futuro ingreso por suscripción |

Principio: el comercio nunca debe sentir que paga por un experimento; paga (poco) por ventas nuevas que ya llegaron.

# 5. Go-to-market por fases

## Fase C0 — Validación (en curso)

- Visitas presenciales a 10–15 comercios con guion estructurado.

- Encuesta virtual a base ampliada — medir compromiso, no interés: la métrica es cuántos dejan datos para el piloto, no cuántos dicen “me gusta”.

- Comunidades cripto (Telegram/X/Reddit Colombia): ¿dónde quisieran gastar?

- Meta de salida: ≥ 5 comercios comprometidos por escrito para el piloto.

## Fase C1 — Servicio de instalación (paralelo al desarrollo)

- Vender el paquete “te dejo cobrando digital completo” (pasarela tradicional + compromiso de activar cripto al lanzar).

- Objetivo doble: ingresos tempranos + relación de confianza con comercios que serán los primeros usuarios.

- Límite consciente: tope de instalaciones/mes para no canibalizar el tiempo de desarrollo. Es puente, no línea de negocio permanente.

## Fase C2 — Piloto (5–10 comercios, una sola zona)

- Onboarding en persona, el fundador presente el primer día de cada comercio.

- Primer mes gratis; transacciones iniciales acompañadas.

- Material en el punto de venta: sticker “Aceptamos cripto” + mini-manual de una página para el cajero.

- Medición obsesiva (ver métricas) y corrección semanal.

## Fase C3 — Densidad de zona (50–100 comercios)

- Estrategia de mancha de aceite: saturar la zona del piloto antes de abrir otra. La densidad crea el efecto red local (“en este barrio ya se puede pagar con cripto”).

- Contratar el primer perfil comercial (con la inversión).

- Lanzar el directorio público de comercios + campaña a la comunidad cripto.

- Referidos: comercio que trae comercio recibe comisión reducida por X meses.

## Fase C4 — Segunda ciudad

- Replicar el playbook probado (zona concentrada, onboarding presencial, directorio) en la segunda ciudad (Bogotá ↔ Medellín según dónde arrancó el piloto).

# 6. Canales

## Para adquirir comercios

- Venta directa en frío, presencial (fase piloto): el canal más caro y el más efectivo para aprender. El fundador es el primer vendedor.

- Referidos entre comercios (post-piloto): el tendero le cree a otro tendero.

- Contadores y asesores de barrio como prescriptores (les simplificamos la vida con los reportes).

- Alianzas: comunidades de comerciantes, coworkings, asociaciones de zona.

## Para activar pagadores

- El directorio/mapa “dónde pagar con cripto” — el activo de marketing central, gratuito y con efecto red.

- Comunidades cripto colombianas (Telegram, X, Discord, Reddit): presencia auténtica, no spam — anunciar cada comercio nuevo, pedir sugerencias de zonas.

- Contenido educativo corto (el fundador tiene 7 años de experiencia como instructor): “cómo pagar con Binance en 20 segundos”, visible en la propia página de pago (educación embebida en el producto).

- El comercio como medio: sticker en la puerta, QR en la caja — cada punto de venta es una valla.

- Momentos de comunidad: eventos cripto locales, meetups — presencia con demo en vivo.

# 7. Embudo y métricas

## Embudo comercial (lado comercio)

Contactados → Interesados → Comprometidos (dejan datos) → Instalados → Activos (≥1 tx/mes) → Retenidos (3+ meses)

| Métrica | Definición | Meta piloto |
| --- | --- | --- |
| Tasa de compromiso | Comprometidos / Contactados | ≥ 30% en segmento primario |
| Tiempo de onboarding | Registro → primera venta posible | < 10 minutos |
| Activación | Comercios con ≥1 transacción en 30 días | ≥ 70% de instalados |
| Retención M3 | Comercios activos al mes 3 | ≥ 80% |

## Métricas de producto/transacción

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tasa de éxito de pago | > 95% |
| Tiempo QR → confirmación | Segundos |
| TPV (volumen procesado) mensual | Crecimiento sostenido; la métrica reina del negocio |
| Ticket promedio | Seguimiento por vertical |
| Tickets de soporte por transacción | Tendencia decreciente |

## Métricas del lado pagador

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Pagadores únicos/mes | Crecimiento con cada comercio nuevo |
| Pagadores recurrentes | La señal de que el hábito existe |
| Tráfico del directorio → visitas a comercios | Conversión del imán de demanda |

# 8. Marca y comunicación (lineamientos)

- Tono: claro, local, sin tecnicismos cripto al hablarle al comercio (“recibes pesos”, nunca “liquidación de stablecoins”).

- Promesas centrales: al comercio, “vende más, sin riesgo, sin aprender nada nuevo”; al pagador, “tu cripto por fin sirve para comprar”.

- Confianza como diseño: comprobantes claros, soporte por WhatsApp visible, y transparencia total de comisiones (nada de spreads ocultos — el contraste con la experiencia P2P es parte del mensaje).

- La educación es marketing: cada pieza que enseña (“qué es un QR de pago cripto”) posiciona a la marca como la autoridad amable del tema.

# 9. Presupuesto comercial (estructura, montos por definir)

| Rubro | Fase piloto | Fase densidad |
| --- | --- | --- |
| Material punto de venta (stickers, manuales) | Bajo | Medio |
| Incentivo primer mes gratis (comisión no cobrada) | Bajo | Medio |
| Perfil comercial (salario + variable) | — | Principal rubro |
| Comunidad y eventos | Mínimo (presencia orgánica) | Medio |
| Directorio (desarrollo y difusión) | Incluido en producto | Campañas |

# 10. Riesgos comerciales y respuesta

| Riesgo | Señal temprana | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Comercios instalan pero no venden | Activación < 40% | Reforzar lado pagador en la zona; revisar señalización y hábito del cajero |
| Interés del pagador no convierte | Directorio con tráfico pero sin pagos | Incentivos de primera compra; alianzas con comunidades |
| Fatiga del canal presencial | CAC creciente | Acelerar referidos y prescriptores |
| Guerra de precios | Competidor baja comisiones | Competir por experiencia y red, no por precio; el margen ya es delgado por diseño |

# 11. Calendario resumido

| Hito comercial | Cuándo |
| --- | --- |
| Validación cerrada (≥5 comprometidos) | Pre-MVP |
| Primeras instalaciones “cobro digital” (ingresos) | Durante el desarrollo |
| Piloto activo | Al terminar el MVP técnico |
| Directorio público + campaña comunidad | Con 15–20 comercios activos |
| Primer perfil comercial contratado | Con inversión / ingresos que lo sustenten |
| Segunda ciudad | Playbook probado + densidad lograda en la primera |